[image: image1.png]esine

w3

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVACKA ZUPANIIA
OPCINA CETINGRAD

Trg hrvatskih branitelja 2, 47 222 Cetingrad




Ured općinskog načelnika
KLASA: 022-05/20-01/25
URBROJ:2133-07/20-01

Cetingrad, 03. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18) i članka 50. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj: 09/13 i 51/19 – pročišćeni tekst), općinska načelnica Općine Cetingrad donosi
I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata komunalne

 infrastrukture u 2019. godini 
Članak 1.
	R/B
	Opis poslova
	Planirano
	Izvršeno
	Index

	1.
	Asfaltiranje općinskih nerazvrstanih cesta
- izvori financiranja

1. Razvojni fond Karlovačke županije

2. MRRFEU

3. Mjesni samodoprinosi 

4. Šumski doprinosi

5. Komunalni doprinosi  
	1.000.000,00 kn

324.000,00 kn

446.000,00 kn

  0,00 kn

230.000,00 kn

0,00 kn
	995.855,00 kn
324.000,00 kn

150.000,00 kn

160.000,00 kn

350.000,00 kn

11.855,00 kn
	  100
100

34

-

152

-

	2.
	Izgradnja i opremanje građevine javne namjene – DVD-a Cetingrad
- izvori financiranja

1. Sredstva fondova EU-e

2. Proračunska sredstva Općine
	5.000.000,00 kn
5.000.000,00 kn

0,00 kn
	3.246.225,00 kn

2.816.984,41 kn

492.240,59 kn
	65
56

-

	
	U K U P N O :
	6.000.000,00 kn
	4.242.080,00 kn
	71









Članak 2.



Izvješće dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.










    Općina Cetingrad











   općinska načelnica
  ________________










  
       Marina Kalić

