[image: image1.png]esine

w3

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVACKA ZUPANIIA
OPCINA CETINGRAD

Trg hrvatskih branitelja 2, 47 222 Cetingrad





 



Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/20-01/37-07
URBROJ: 2133-07/20-01

Cetingrad, 18. prosinac 2020 godine








Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije„ br. 09/13 i 51/19 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Cetingrad na svojoj 37. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

na području Općine Cetingrad
I
OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim Programom određuju se poslovi na održavanju komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Cetingrad, koji su propisani člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koji će se financirati sredstvima općinskog proračuna, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, cijene komunalne usluge i tekućih pomoći:


- održavanje općinskih nerazvrstanih cesta


- održavanje javne rasvjete


- održavanje javnih površina


- održavanje vodoopskrbne infrastrukture

Članak 2.


Program održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje slijedeće:

1. Opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima

2. Iskaz financijskih sredstava potrebitih za ostvarivanje Programa

II
RADOVI I POTREBITA SREDSTVA

a)
Održavanje općinskih nerazvrstanih cesta


Ovim dijelom Programa utvrđuju se radovi na redovitom održavanju općinskih  nerazvrstanih cesta na području Općine Cetingrad u 2021. godini, koji uključuju održavanje postojećeg stanja nerazvrstanih cesta.


Održavanje postojećeg stanja cesta uključuje:

· nasipanje cesta kamenim agregatom,
· uređenje i čišćenje oborinskih kanala,
· uređenje bankina,
· uređenje propusta,
· sanacija oštećenog asfaltnog sloja na cestama po potrebi,
· obavljanje zimske službe i 
· ostali radovi po potrebi.

Navedeni radovi obavljat će se po prioritetima od strane Vlastitog pogona na temelju donesenih odluka od strane Općinskog načelnika. Po potrebi, za poslove koje Vlastiti pogon ne može odraditi, angažirat će se drugo poduzeće.

 Radovi na održavanju općinskih nerazvrstanih cesta izvodit će se tijekom cijele godine, ovisno o vremenskim uvjetima i raspoloživim financijskim sredstvima, kako slijedi: 
	Aktivnost
	Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja
	Plan za 2021. godinu

	A100008
	Nerazvrstane ceste
	100.000,00 kn

	
	Usluge tekućeg održavanja
	50.000,00 kn

	
	Izvor 4.3. Doprinos za šume
	

	
	Izrada elaborata za ucrtavanje nerazvrstanih cesta
	50.000,00

	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici
	

	A100009
	Zimska služba
	150.000,00 kn

	
	Izvor 5.4. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
	

	A100025
	Održavanje komunalne infrastrukture
	80.000,00 kn

	
	Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta (pijesak i dr.)
	

	
	Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade
	

	
	UKUPNO:
	330.000,00 kn


b)
Održavanje javne rasvjete


Radovi na održavanju javne rasvjete uključuju slijedeće:

· redovito servisiranje uređaja javne rasvjete

· zamjena neispravnih rasvjetnih tijela

· ostali radovi održavanja javne rasvjete po potrebi.

Radovi na održavanju javne rasvjete izvodit će se tijekom cijele 2021. godine, prema aktivnostima kako slijedi:
	Aktivnost
	Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja
	Plan za 2021. godinu

	A100007
	Javna rasvjeta 
	300.000,00 kn

	
	Električna energija
	250.000,00 kn

	
	Usluge tekućeg održavanja
	50.000,00 kn

	
	Izvor 4.3. Doprinos za šume
	


c) Održavanje javnih površina


Održavanje javnih površina podrazumijeva:
· redovita košnja trave sa svih javnih površina i groblja,
· uklanjanje smeća sa javnih površina,
· hortikulturno uređenje centralnog dijela trga i drugih javnih površina,
· izvođenje i drugih radova na javnim površinama po potrebi,
· održavanje spomenika kulture i dr.
Sredstva za održavanje javnih površina su planirana u Proračunu za 2021. godinu, kako slijedi:
	Aktivnost
	Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja
	Plan za 2021. godinu

	A100010
	Održavanje ostale komunalne infrastrukture 
	55.000,00 kn

	
	Materijal i sredstva za održavanje javnih površina
	

	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici
	


d) Održavanje vodovodnih objekata


Održavanje vodovodnih objekata podrazumijeva
· održavanje vodocrpilišta

· održavanje precrpnih stanica

· održavanje vodoopskrbne mreže

· održavanje vodospremišta i drugih objekata vezanih za vodoopskrbu
Sredstva za održavanje vodovodnih objekata su planirana u Proračunu za 2021. godinu, kako slijedi:
	Aktivnost
	Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja
	Plan za 2021. godinu

	A100025
	Održavanje komunalne infrastrukture 
	260.500,00 kn

	
	Električna energija
	210.500,00 kn

	
	Izvor 4.5. Prihodi od naplate vode i centralnog grijanja
	

	
	Materijal i dijelovi za održavanje vodovodne mreža
	50.000,00 kn

	
	Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade
	


III
OSTALE ODREDBE

Članak 3.


Ovaj Program na snagu stupa osmi dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.









      Predsjednik










    Općinskog vijeća










 ________________










      Milan Capan

