Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/23-01/11

URBROJ: 2133-7-03/1-23-1

Cetingrad, 15. prosinac 2023. godine

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke Županije„ broj 11/21 i 36a/21) Općinsko vijeće Općine Cetingrad na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. prosinca 2023. godine donosi

P R O G R A M

građenja komunalne infrastrukture

u Općini Cetingrad u 2024. godini

Članak 1.

Ovim programom planiraju se radovi i potrebita financijska sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Cetingrad u 2024. godini.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad s procijenjenim iznosima i izvorima financiranja kako slijedi:

a) Objekti komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog

područja

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu |
| --- | --- | --- |
| K100006 | Vodovod Furjan – Bogovolja | 25.400,00 € |
|  | Sufinanciranje izgradnje južnog dijela vodovoda Općine Cetingrad u naselju Bogovolja | 25.400,00 € |
|  | Izvor 4.5. Prihodi od naplate vode i centralnog grijanja | 25.000,00 € |
|  | Izvor 4.10. Prihodi od naknade za priključak | 400,00 € |
| K100004 | Nogostup | 73.000,00 € |
|  | Stručni nadzor prilikom izvođenja radova | 3.000,00 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade |  |
|  | Građevinski radovi izgradnje nogostupa od centra mjesta prema osnovnoj školi | 70.000,00 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 20.500,00 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade | 14.500,00 € |
|  | Izvor 5.7. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 35.000,00 € |
| K100008 | Groblje Cetingrad | 22.000,00 € |
|  | Intelektualne i osobne usluge (usluge nadzora pri izvođenju radova) | 2.000,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |
|  | Građevinski radovi na izgradnji novih grobnih mjesta | 20.000,00 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade | 7.000,00.€ |
|  | Izvor 4.11. Dodjela grobnog mjesta | 1.000,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 12.000,00 € |
| K100009 | Odlagalište Glavica | 4.600,00 € |
|  | Izmjena projektne dokumentacije | 4.600,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 460,00 € |
|  | Izvor 5.5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 4.140,00 € |
|  | UKUPNO: | 125.000,00 € |

b) objekti komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu |
| --- | --- | --- |
| K100003 | Ceste | 53.000,00 € |
|  | Izrada projektne dokumentacije | 1.000,00 € |
|  | Troškovi nadzora | 2.000,00 € |
|  | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 2.000,00 € |
|  | Izvor 4.7. Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1.000,00 € |
|  | Modernizacija/asfaltiranje Općinskih nerazvrstanih cesta | 50.000,00 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 10.000,00 € |
|  | Izvor 5.7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 40.000,00 € |

Projekt „Cesta Novo Naselje“ (NC70 i NC72)obuhvaća modernizaciju (asfaltiranje) općinske nerazvrstane ceste od skretanja ŽC3258 i kućnog broja 25 prema kućnim brojevima 6 i 7 u dužini 160 m, te od skretanja ŽC3258 Prema kućnom broju 5 u dužini 100 m. Projekt se planira financirati kapitalnim pomoćima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu 12.776,00 € i prihodima od doprinosa za šume u iznosu od 3.194,00 €.

Projekt „Cetingrad“ (Ulica dr. Franje Tuđmana) (NC69) obuhvaća modernizaciju (asfaltiranje) općinske nerazvrstane ceste od kućnog broja 6 u dužini 150 m. Projekt se planira financirati kapitalnim pomoćima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu 7.408,00 € i prihodima od doprinosa za šume u iznosu od 1.852,00 €.

Projekt „Maljevačko Selište“ (NC39) obuhvaća modernizaciju (asfaltiranje) općinske nerazvrstane ceste od kućnog broja 60 u dužini 300 m. Projekt se planira financirati kapitalnim pomoćima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu 14.880,00 € i prihodima od doprinosa za šume u iznosu od 3.720,00 €..

Projekt „Maljevac“ (NC38) obuhvaća modernizaciju (asfaltiranje) općinske nerazvrstane ceste od kućnog broja 103 u dužini od 100 m. Projekt se planira financirati kapitalnim pomoćima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu od 4.936,00 € i prihodima od doprinosa za šume u iznosu od 1.234,00 €..

Članak 3.

Rekapitulacija Programa građenja komunalne infrastrukture prema izvorima financiranja i građevinskom području kako slijedi:

| Izvor financiranja | Građevinsko područje |  | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objekti komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja | Objekti komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati |  |
| Vlastiti prihodi |  | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Prihodi od naplate vode | 25.000,00 € |  | 25.000,00 € |
| Prihodi od naknade za priključak | 400,00 € |  | 400,00 € |
| Prihodi od komunalne naknade | 24.500,00 € |  | 24.500,00 € |
| Prihodi od doprinosa za šume | 20.500,00 € | 10.000,00 € | 30.500,00 € |
| Pomoći od izvanproračunski korisnici državnog proračuna | 4.140,00 € |  | 4.140,00 € |
| Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada |  | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Dodjela grobnog mjesta | 1.000,00 € |  | 1.000,00 € |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 35.000,00 € | 40.0000 € | 75.000,00 € |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 14.460,00 € |  | 14.460,00 € |
| SVEUKUPNO | 125.000,00 € | 53.000,00 € | 178.000,00 € |

Članak 4.

Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

______________________

Josip Radočaj