Općinski načelnik

KLASA: 321-01/22-01/06

URBROJ: 2133-7-01/1-24-4

Cetingrad, 23. svibanj 2024. godine

Temeljem članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24), članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) i članka 3. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 57b/22, 23/23 i 55/23) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog

doprinosa za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Izvješćem o utrošku sredstava šumskog doprinosa utvrđuje se svrha utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg pravne i fizičke, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma, plaćaju Općini Cetingrad u visini 10% prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se u Proračun Općine Cetingrad, a koriste se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

U Proračunu Općine Cetingrad za 2023. godini uplaćena su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 91.328,31 €.

Sredstva iz prethodnog stavka utrošena su na slijedeće:

| Opis aktivnosti | Planirano za 2023. godinu | Izvršenje |
| --- | --- | --- |
| Održavanje javne rasvjete | 41.069,00 € | 36.572,51 € |
| Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta | 6.636,00 € | 4.699,49 € |
| Intelektualne usluge (izrada troškovnika i nadzor pri izvođenju radova) vezane uz asfaltiranje općinskih nerazvrstanih cesta | 3.024,00 € | 3.016,67 € |
| Troškovi asfaltiranja općinskih nerazvrstanih cesta | 17.988,00 € | 17.861,60 € |
| Radovi sanacije ulaza u špilju Pecina na Poučno pješačkoj stazi | 19.377,00 € | 9.139,97 € |
| Intelektualne usluge (prijava na natječaj) vezane za cestu Trnovi | 3.236,00 € | 3.235,11 € |

Na aktivnosti Održavanje javne rasvjete sredstva u iznosu od 35.184,31 € su utrošena za električnu energiju javne rasvjete, dok su sredstva u iznosu od 1.388,20 € utrošena za popravke na javnoj rasvjeti, zamjenu lampi, usluge spajanja rasvjetnih tijela za Božić i slično. Sredstva u iznosu od 4.699,49 € utrošena su kroz aktivnost održavanja općinskih nerazvrstanih cesta na kupnju kamenog agregata za posipavanje makadamskih cesta. Sredstva u iznosu od 3.016,67 € utrošena su na stručni nadzor prilikom izvođenja radova na asfaltiranju općinskih nerazvrstanih cesta. Sredstva za aktivnost modernizacija općinskih nerazvrstanih cesta utrošena su za asfaltiranje općinskih nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 17.861,60 €. Sredstva u iznosu od 9.139,97 € utrošena su na arheološke radove prilikom sanacije ulaza u špilju Pećina na Poučno pješačkoj stazi. Sredstva u iznosu od 3.235,11 € utrošena su na konzultantske usluge prijave na natječaj vezan uz cestu Trnovi.

Višak sredstava od 16.802,96 € prenesen je i utrošit će se tijekom 2024. godine.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Kalić