Općinski načelnik

KLASA: 363-01/22-01/16

URBROJ: 2133-7-01/1-24-4

Cetingrad, 23. svibanj 2024. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

u Općini Cetingrad za 2023. godinu

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad za 2023. godinu kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz objekte komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja, objekte komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati i javne površine na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

a) Objekti komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog

područja

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100006 | Vodovod Furjan – Bogovolja | 16.450,00 € | 16.423,26 € |
|  | Sufinanciranje izgradnje južnog dijela vodovoda Općine Cetingrad u naselju Bogovolja | 16.450,00 € | 16.423,26 € |
|  | Izvor 4.5. Prihodi od naplate vode i centralnog grijanja | 16.450,00 € | 16.423,26 € |

U suradnji s Komunalcem d.o.o. iz Slunja u 2023. godini provedene su završne aktivnosti na dijelu magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja. Općina je sufinancirala radove iz prihoda od naplate vode, preostali dio financiraju Hrvatske vode. Iznosom od 2.123,56 € financirana je izrada elaborata zaštite okoliša, iznosom od 132,72 € financirane su trajne ploče za projekt Furjen – Bogovolja i projekt Božić Brdo – Dobrenica. Sredstvima u iznosu od 1.924,48 € financirane su odvjetničke usluge izrade aneksa ugovora. Iznosom od 12.242,50 € sufinancirane su privremena i okončane situacije izvođača GMTT Lešćanec i Hidroeko d.o.o.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100007 | Javna rasvjeta | 33.700,00 € | 33.625,75 € |
|  | Izrada troškovnika, intelektualne usluge | 3.350,00 € | 3.312,50 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |
|  | Modernizacija javne rasvjete | 30.350,00 € | 30.313,25 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade | 5.750,00 € | 5.713,25 € |
|  | Izvor 5.7. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 24.600,00 € | 24.600,00 € |

Iznos od 3.312,50 € utrošen je na konzultantske usluge i usluge stručnog nadzora vezano za provedbu projekta Modernizacije javne rasvjete. Iznos od 28.498,25 € utrošen je na zamjenu postojeće javne rasvjete energetski učinkovitijom u naseljima Tatar Varoš, Gnojnice i Bilo, a iznos od 1.815,00 € utrošen je na nabavu solarnih lampi.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100008 | Groblje Cetingrad | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
|  | Intelektualne i osobne usluge (usluga izrade glavnog projekta za uređenje parkirališta kod donjeg groblja u Cetingradu) | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Sredstva u iznosu od 1.300,00 € utrošena su za financiranje izrade glavnog projekta za uređenje parkirališta kod groblja u Cetingradu, sve temeljem odobrenih sredstava temeljem prijave na LAG-ov natječaj kroz tip operacije 2.2.1 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100018 | Fitness street workout | 3.881,00 € | 3.880,63 € |
|  | Dobava i montaža sprava za vježbanje na otvorenom | 3.881,00 € | 3.880,63 € |
|  | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 808,00 € | 807.84 € |
|  | Izvor 5.7. Ministarstvo sporta i turizma | 3.073,00 € | 3.072,79 € |

Sredstva u iznosu od 3.880,63 € utrošena su na postavljanje dodatne sprave na otvorenom vježbalištu, dio sredstava osiguran je putem natječaja Ministarstva sporta i turizma.

b) objekti komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100003 | Ceste | 112.600,00 € | 112.465,95 € |
|  | Troškovi nadzora | 4.600,00 € | 4.592,67 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 3.024,00 € | 3.016,67 € |
|  | Izvor 5.7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 1.576,00 € | 1.576,00 € |
|  | Modernizacija/asfaltiranje Općinskih nerazvrstanih cesta | 108.000,00 € | 107.873,28 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 17.988,00 € | 17.861,60 € |
|  | Izvor 5.7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 90.012,00 € | 90.011,68 € |

U 2023. godini za modernizaciju Općinskih nerazvrstanih cesta ukupno je utrošeno 112.465,95 € za asfaltiranje, nadzor i projektnu dokumentaciju. Asfaltirana je nerazvrstana cesta kroz naselje Ponor „Cesta Ponor“, od kućnog broja 26 u dužini 560 m prema kućnom broju 32. Asfaltiranje ceste financirano je pomoćima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz program održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 25.000,00 € i prihodima od šumskog doprinosa i iznosu od 13.479,50 €. Asfaltirana je i nerazvrstana cesta NC-11 kroz projekt „Cesta Tatar Varoš“, od kućnog broja 117 u dužini 300 m, sredstva za provedbu ovog projekta osigurana su kroz kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u iznosu 20.000,00 € i kroz prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 3.897,50 €. Modernizirana je i nerazvrstana cesta NC-16 u naselju Komesarac od kućnog broja 77b u dužini od 800 m. Projekt je financiran pomoćima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije kroz Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina i prihodima od šumskog doprinosa.Za nadzora prilikom izvođenja radova utrošeno je 4.592,67 €

Modernizacijom općinskih cesta stvaraju se uvjeti za bržu i efikasniju komunikaciju naselja sa sjedištem Općine, ali i bitni preduvjeti za razvoj gospodarskih aktivnosti na području Općine.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 202. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100016 | Cesta Trnovi | 236.619,00 € | 236.608,69 € |
|  | Konzultantske usluge prijave projekta | 3.236,00 € | 3.235,11 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  |  |
|  | Trošak kamata za primljeni kratkoročni kredit | 5.100,00 € | 5.090,35 € |
|  | Izvor 1. Opći prihodi i primici |  |  |
|  | Otplata glavnice kratkoročnog kredita | 228.283,00 € | 228.283,23 € |
|  | Izvor 5.6. Kapitalne pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |

c) javne površine

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100005 | Poučno-pješačka staza | 25.975,00 € | 15.112,50 € |
|  | Usluge nadzora prilikom izvođenja radova | 625,00 € | 0,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |
|  | Radovi na sanaciji ulaza u špilju „Pećina“ | 25.350,00 € | 15.112,50 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 19.377,00 € | 9.139,97 € |
|  | Izvor 5.7. Ministarstvo kulture i medija | 5.973,00 €“ | 5.972,53 € |

Sredstva u iznosu od 15.112,50 € utrošena su na arheološke radove prilikom sanacije ulaza u špilju „Pećine“ na Poučno pješačkoj stazi, dio sredstava osiguran je kapitalnim pomoćima Ministarstva kulture i medija.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Kalić