Općinski načelnik

KLASA: 363-01/22-01/17

URBROJ: 2133-7-01/1-24-4

Cetingrad, 23. svibanj 2024. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2023. godinu na području Općine Cetingrad

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u za 2023. godinu na području Općine Cetingrad kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz održavanje općinskih nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina te održavanje ostale komunalne infrastrukture na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

a) Održavanje općinskih nerazvrstanih cesta

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100008 | Nerazvrstane ceste | 41.310,00 € | 30.103,99 € |
|  | Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta | 6.636,00 € | 4.699,49 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  |  |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 33.674,00 € | 24.404,50 € |
|  | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 7.969,00 € | 0,00 € |
|  | Izvor 4.7. Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 1.300,00 € | 1.259,51 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade | 6.155,00 € | 5.144,99 € |
|  | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna | 18.250,00 € | 18.000,00 € |
|  | Stručni nadzor prilikom izvođenja radova sanacije nerazvrstanih cesta u naseljima Glinice i Šiljkovača | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
|  | Izvor 3. Vlastiti prihodi |  |  |

Sredstva u iznosu od 4.699,49 € utrošena su na 419 m³ kamenog agregata koje je prema potreba na terenu raspoređivan po makadamskim dijelovima općinskih nerazvrstanih cesta, neke od cesta koje su se posipavale je cesta u Maljevačkom Selištu, cesta u Komesarcu, cesta u Jagrovcu, cesta u Đurin Potoku, cesta u Tatar Varošu cesta prema Lukama te ostale manje popravke gdje se pokazala potreba. Sredstva u iznosu od 24.404,50 € utrošena su na sanaciju asfalta na nerazvrstanim cestama u naseljima Glinice i Šiljkovača, dio sredstava osiguran je iz tekućih pomoći županijskog proračuna. Sredstva u iznosu od 1.000,00 € utrošena su troškove stručnog nadzora prilikom izvođenja radova.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100009 | Zimska služba | 38.804,00 € | 23.518,01 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade | 804,00 € | 0,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 19.220,00 € | 4.737,84 € |
|  | Izvor 5.4. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 18.780,00 € | 18.780,17 € |

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršilo se sukladno Programu zimske službe. Nakon provedene javne nabave Zimska služba povjerena je Valentić toursu, uz stalnu koordinaciju s djelatnikom Općine. Troškovi su sufinancirani tekućim pomoćima Hrvatskih cesta.

b) Održavanje javne rasvjete

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100007 | Javna rasvjeta | 45.060,00 € | 39.551,51 € |
|  | Električna energija | 40.090,00 € | 35.148,31€ |
|  | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.000,00 € | 0,00 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 38.090,00 € | 35.184,31 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 4.970,00 € | 4.367,20€ |
|  | Izvor 4.9. Prihod od komunalne naknade | 2.979,00 € | 2.979,00 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 1.991,00 € | 1.388,20 € |

Sredstva u iznosu od 35.148,31 € utrošena su na električnu energiju javne rasvjete, zbog instaliranja energetski učinkovite javne rasvjete značajno je manja potrošnja električne energije u odnosu na prethodne godine. Iznos od 4.367,20 € utrošen je na redovito servisiranje uređaja javne rasvjete, na zamjenu neispravnih rasvjetnih tijela, na spajanje ukrasnih rasvjetnih tijela za vrijeme Božićnih blagdana te ostale usluge održavanja javne rasvjete.

c) Održavanje javnih površina

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100010 | Održavanje ostale komunalne infrastrukture | 6.693,00 € | 4.871,22 € |
|  | Materijal i sredstva za održavanje javnih površina | 3.318,00 € | 1.496,22 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 3.375,00 € | 3.375,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Troškovi za održavanje javnih površina ostvareni su u iznosu od 1.496,22 € za materijal i dijelove za kosilice i trimere, te ostali materijal za potreba održavanja javnih površina. Javne površine u centru mjesta u pravilu su se čistile tjednom košnjom trave, uklanjanjem smeća i lišća, u centru se također obavljalo i hortikulturno uređenje javnih površina prema potrebama. Redovita košnja trave i održavanje staza u groblju obavljali su se četiri puta tijekom godine na grobljima Sadikovac i Cetingrad. Izvođeni su i drugi radovi uređenja javnih površina kao što su uređenje zelene površine oko Starog grada (košnja i uklanjanje niskog i visokog raslinja dva puta tokom prošle godine), oko spomenika kulture i ostali radovi prema ukazanim potrebama. Sredstva u iznosu od 3.375,00 kn utrošena su na usluge remonta Božićnih ukrasa.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Kalić