Općinski načelnik

KLASA: 024-02/22-01/32

URBROJ: 2133-7-01/1-24-4

Cetingrad, 23. svibanj 2024. godine

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Cetingrad za 2023. godinu

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad za 2023. godinu kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz kulturu na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100002 | Obnova starog grada Cetina | 68.236,00 € | 68.055,88 € |
|  | Intelektualne usluge (izrada troškovnika i usluge nadzora kod izvođenja radova) | 1.875,00 € | 1.875,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |
|  | Građevinski radovi sanacije Starog grada Cetina | 66.361,00 € | 66.180,88 € |
|  | Izvor 5.7. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  |

U 2023. godini nastavljeni su radovi na sanaciji starog grada Cetina, uglavnom sredstvima Ministarstva kulture i medija te sredstvima Općine Cetingrad. Sredstva u iznosu 66.180,88 € utrošena su na temelju potpisanog ugovora s Ministarstvom kulture i medije iz 2023. godine. Neki od radova su pomoćni radovi, iskopi i otkopi, zidarsko-kamenarski radovi, konsolidacija postupkom injektiranja te završni i ostali radovi koje su izvedeni od strane poduzeća „GV – Prom“, Jastrebarsko na poziciji Citadela (kula Drenđula i bedem Citadele), dok je nadzor nad radovima vršio "Geoexpert projekt" d.o.o., Zagreb. Temeljem objavljenog poziva od strane Ministarstva kulture i medija, Općina Cetingrad kandidirala je projekt i za 2024. godinu.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100012 | Dan Općine i ostali prigodni datumi | 5.309,00 € | 4.645,41 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Kroz obilježavanje prigodnih datuma tijekom cijele godine do izražaja su došle svi kulturno - povijesne događaji vezani uz Općine Cetingrad i Republiku Hrvatsku.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/izvor financiranja | Plan za 2023. godinu | Ostvareno u 2023. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100015 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 3.300,00 € | 3.300,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Sukladno proračunskim mogućnostima Općina potpomaže i rad vjerskih zajednica. Sredstva u iznosu od 2.000,00 € isplaćena se Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije za uređenje okoliša župnog dovra, dok su sredstva u iznosu od 1.300,00 € uplaćena Medžlisu islamske zajednice za financiranje nabave lož ulja za džemat Bogovolja.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Kalić