Općinski načelnik

KLASA: 024-01/24-01/24

URBROJ: 2133-7-01/1-24-1

Cetingrad, 18.07.2024. godine

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članku 49. Statuta Općine Cetingrad (''Glasnik Karlovačke županije" br. 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi Općinskom vijeću Općine Cetingrad

IZVIJEŠĆE O RADU

OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE CETINGRAD

ZA RAZDOBLJE 01.01.2024. – 30.06.2024.

UVODNI DIO

Člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 49. Statuta Općine Cetingrad utvrđeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Provedbu zakonom i Statutom Općine Cetingrad određenih poslova općinska načelnica kao izvršno tijelo Općine Cetingrad obavljala je prisustvom brojnim sastancima, konzultacijama i dogovorima, kroz vlastite aktivnosti i aktivnosti njenih zamjenika, kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cetingrad, tj. službenika i namještenika Općine, te kroz rad Vlastitog pogona Općine Cetingrad.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, ODŽRAVANJE OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA

Općinske nerazvrstane ceste

Početkom 2024. godine napravljene su izmjene i dopune glavnog projekta nerazvrstane ceste kroz groblje u Cetingradu, te je ishodovana izmjena i dopuna građevinske dozvole. Izmjene i dopune rađene su s ciljem aplikacije projekta na mjeru 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima. Projekt je vrijedan 635.529,54 €.

17. svibnja 2024. godine objavljena je rang lista projekata a naš projekt nalazi se na 32. mjestu dok je odobreno 29 projekata od ukupno 266 prijavljenih. Zajedno s Općinama Strizivojna, Kalnik, Lekenik, Zrinski Topolovac, Jalžbabet, Kula Norinska, Donja Voća, Voćin, Stankovci, Lovreč, Gola i Goričan te Gradom Otočcem uputili smo inicijativu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Vladi Republike Hrvatske za povećanje alokacije sredstava za navedenu mjeru s obzirom da smo svi ostvarili maksimalan broj bodova.

Općina Cetingrad potpisala je 30. siječnja 2024. godine Ugovor sa Županijskom upravom za ceste Karlovačke županije, gradom Slunjom, Općinama Rakovica i Krnjak o uređenju međusobnih odnosa u cilju realizacije radova sanacije nerazvrstanih cesta na području Karlovačke županije. Sredstva za sanacije nerazvrstanih cesta odobrena su Odlukom Vlade Republike Hrvatske donešenom na sjednici Vlade 21. prosinca 2023. godine. Za sanaciju nerazvrstanih cesta NC-16 Bogovolja – Komesarac i NC66 Luke odobrena su sredstva u iznosu 1,4 milijuna €.

Provedena je javna nabava za NC-16 i ugovor sa izvođačem potpisan 06. svibnja 2024. godine. Radovi su pri kraju te će uskoro pristupiti primopredaji.

01. veljače 2024. godine prijavljen je projekt izgradnje nogostupa uz ŽC3258 na Program razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Prijavnom na javni poziv za ovaj projekt odobreno je 30.000,00 €. Tijekom izvještajnog razdoblja poduzimane su aktivnosti za rješavanje suglasnosti vlasnika/suvlasnika na česticama na kojima je projektiran nogostup.

Redovito su održavane ostale općinske nerazvrstane ceste.

Vodovod

Nastavljene su aktivnosti evidentiranja općinskih nerazvrstanih cesta i županijskih cesta sa ciljem ishodovanja građevinske dozvole te prijave na NPO natječaj nastavka izgradnje vodovoda južnog djela Općine.

Nakon evidentiranja postojeće infrastrukture vodovodne mreže na području općine od strane Vodovoda i kanalizacije Karlovac, započete su aktivnosti izrade procjene imovine radi pripajanja u zajedničko uslužno područje.

Stari grad Cetin

Potpisan je ugovor sa Ministarstvom kulture i medija za nastavak  interventnih radova i radovi održavanja starog grada Cetina na poziciji Citadele – kula Drenđula i bedem Citadele u iznosu 100.000,00 €.

Redovito se komuniciralo sa ITU službom Grada Karlovca radi pripreme projekta Izgradnje prezentacijskog centra i usklađivanja dokumentacije.

Društveni dom u Cetingradu

Završeni su radovi izmjene stolarije na zgradi Društvenog doma u Cetingradu. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu 20.000,00 €

Na program poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2024. godini Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prijavljen je projekt uređenja predprostora i sanitarnih čvorova u zgradi Društvenog doma u Cetingradu vrijednosti 36.050,00 €. Odlukom Ministarstva odobren je iznos od 19.600,00 €.

Uređenje parkinga na donjem groblju u Cetingradu

Završene su aktivnosti uređenja parkinga na donjem groblju u Cetingradu. Projekt je sufinanciran u iznosu 19.949,83 € iz podmjere L9.2.,,Provedba operacije unutar CLLD strategije" - provedba tipa operacije 2.2.1. ,,Razvoi opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a". Ukupna vrijednost projekta iznosila je 46.367,90 €.

Izgradnja kolno-pješačkog prilaza vanjskom sportskom igralištu pri Osnovnoj školi Cetingrad

Na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina prijavljen je projekt Izgradnja kolno-pješačkog prilaza vanjskom sportskom igralištu pri Osnovnoj školi Cetingrad ukupne vrijednosti 161.195,00 €. Odlukom Ministarstva odobren je iznos od 90.000,00 €.

OSTALE AKTIVNOSTI

Naručene su izmjene i dopune projekta sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Glavica - Cetingrad za potrebe izmjene i dopune Građevinske dozvole. Izmjene su naručene iz razloga ne prihvatljivosti projekta na natječaj NPO. Započeta je priprema prijedloga prijave na NPO u sustavu.

Središnji državni ured za demografiju i mlade raspisao je Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece I. do IV. razreda osnovne škole. Općina Cetingrad aplicirala je projekt ukupne vrijednosti 30.000,00 € a odobreno nam je 25.000,00 €. Projektom je predviđena provedba sportskih, kulturnih i likovnih aktivnosti za djecu kroz radionice koje će se održavati 10 mjeseci.

Na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ prijavljen je projekt II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Cetingrad. Odobrena su nam sredstva u iznosu 15.000,00 €.

Sa Državnom geodetskom upravom potpisan je Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Cetingrad za dijelove katastarskih općine Maljevac i Radovica.

Provodile su se aktivnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa općinskih nerazvrstanih cesta i groblja na području općine.

Općina Cetingrad

Općinska načelnica

________________

Marina Kalić