Općinski načelnik

KLASA: 363-01/23-01/11

URBROJ: 2133-7-01/1-25-4

Cetingrad, 07. veljače 2025. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

u Općini Cetingrad za 2024. godinu

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Cetingrad za 2024. godinu kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz objekte komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja, objekte komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati i javne površine na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

a) Objekti komunalne infrastrukture koji će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog

područja

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100006 | Vodovod Furjan – Bogovolja | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
|  | Sufinanciranje izgradnje južnog dijela vodovoda Općine Cetingrad u naselju Bogovolja | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
|  | Izvor 4.5. Prihodi od naplate vode i centralnog grijanja | 2.200,00 € | 2.200,00 € |

U suradnji s Komunalcem d.o.o. iz Slunja u 2024. godini provedene su završne aktivnosti na dijelu magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Furjan – Bogovolja. Općina je sufinancirala projekt iz prihoda od naplate vode, preostali dio financiraju Hrvatske vode. Iznosom od 2.200,00 € financirana je privremena situacija, sukladno Ugovoru o izradi idejnog i glavnog projekta vodoopskrbne mreže na magistralnom cjevovodu Furjan – Bogovolja, izvođaču Hidroeko d.o.o.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100004 | Nogostup | 2.400,00 € | 2.337,50 € |
|  | Izmjene i dopune projekta izgradnje nogostupa | 2.400,00 € | 2.337,50 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Iznos od 2.337,50 € utrošen je na izmjene i dopune projekta izgradnje nogostupa, a sve u cilju dobivanja građevinske dozvole.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100008 | Groblje Cetingrad | 54.899,00 € | 53.808,58 € |
|  | Intelektualne i osobne usluge (usluge nadzora pri izvođenju radova, izrada elaborata, izrada troškovnika, rješavanje imovinsko pravnih odnosa) | 7.000,00 € | 6.878,19 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade |  |  |
|  | Građevinski radovi izgradnje parkirališta kod groblja u Cetingradu | 46.399,00 € | 46.367,89 € |
|  | Izvor 4.12. Godišnja grobna naknada | 6.350,00 € | 5.807,36 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade | 16.445,00 € | 13.095,19 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 3.654,00 € | 7.515,51 € |
|  | Izvor 5.6. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 19.950,00 € | 19.949,83 € |
|  | Građevinski radovi na izgradnji novih grobnih mjesta | 1.500,00 € | 562,50 € |
|  | Izvor 4.11. Dodjela grobnog mjesta |  |  |

Sredstva u iznosu od 695,13 € utrošena su na geodetski elaborat za parking na groblju. Iznos od 2.853,55 € utrošen je na geodetske usluge rješavanja imovinsko pravnih odnosa na grobljima. Sredstva u iznosu 829,51 € utrošena su na konzultantske usluge provedbe projekta izgradnje parkirališta, iznos od 46.367,89 € utrošen je na građevinske radove izgradnje parkirališta kod groblja u Cetingradu, dok je iznos od 2.500,00 € utrošen na usluge stručnog nadzora prilikom izvođenja radova, a sve temeljem prijave na LAG-ov natječaj kroz tip operacije 2.2.1 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Sredstva u iznosu od 562,50 € utrošena su na izgradnju novog grobnog mjesta.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100009 | Odlagalište Glavica | 4.376,00 € | 4.375,00 € |
|  | Izmjena projektne dokumentacije | 4.376,00 € | 4.375,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 438,00 € | 437,50 € |
|  | Izvor 5.5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 3.938,00 € | 3.937,50 € |

Sredstva u iznosu od 4.375,00 € utrošena su na izmjenu projektne dokumentacije, kako bi ista bila prihvatljiva za prijavu na natječaje.

b) objekti komunalne infrastrukture koji će se rekonstruirati

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100003 | Ceste | 305.979,00 € | 305.841,31 € |
|  | Izrada projektne dokumentacije | 5.250,00 € | 5.125,00 € |
|  | Konzultantske usluge prijave projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste kroz groblje | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
|  | Troškovi nadzora nad izvođenjem radova modernizacije Općinskih nerazvrstanih cesta | 9.750,00 € | 9.750,00 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 5.579,00 € | 6.000,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 500,00 € | 0,00 € |
|  | Izvor 5.10. Kapitalne pomoć od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 13.921,00 € | 13.875,00 € |
|  | Modernizacija/asfaltiranje Općinskih nerazvrstanih cesta | 277.679,00 € | 277.678,81 € |
|  | Izvor 5.10. Kapitalne pomoć od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna |  |  |
|  | Izrada izmjena i dopuna glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste kroz groblje | 8.300,00 € | 8.287,50 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  |  |

U 2024. godini za modernizaciju Općinskih nerazvrstanih cesta ukupno je utrošeno 305.841,31 € za asfaltiranje, nadzor i projektnu dokumentaciju. Asfaltirana je nerazvrstana cesta kroz naselja Bogovolja i Komesarac „Cesta Bogovolja – Komesarac“ (NC16), od kućnog broja Bogovolja 67 prema kućnom broju Komesarac 73 u dužini 1.200 m, te od raskrižja s NC15 u dužini 300 m. Asfaltiranje ceste financirano je kapitalnim pomoćima Županijske uprave za ceste Karlovačke županije u cjelokupnom iznosu

Modernizacijom općinskih cesta stvaraju se uvjeti za bržu i efikasniju komunikaciju naselja sa sjedištem Općine, ali i bitni preduvjeti za razvoj gospodarskih aktivnosti na području Općine.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100019 | Društveni dom | 80.868,00 € | 80.403,89 € |
|  | Stručni nadzor prilikom ugradnje stolarije | 800,00 € | 500,00 € |
|  | Izrada idejnog rješenje za uređenje sanitarnih čvorova | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
|  | Stručni nadzor prilikom uređenja sanitarnih čvorova | 1.700,00 € | 1.625,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |
|  | Građevinski radovi zamjene stolarije | 20.800,00 € | 20.762,50 € |
|  | Izvor 5.7. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 800,00 € | 762,50 € |
|  | Građevinski radovi sanacije sanitarnih čvorova | 55.068,00 € | 55.016,39 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 10.400,00 € | 10.348,39 € |
|  | Izvor 5.7. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine) | 19.600,00 € | 19.600,00 € |
|  | Izvor 5.9. Kapitalne pomoći od županijskih proračuna | 25.068,00 € | 25.068,00 € |

c) javne površine

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100005 | Poučno-pješačka staza | 10.825,00 € | 10.979,50 € |
|  | Usluge nadzora prilikom izvođenja radova | 625,00 € | 625,00 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade |  |  |
|  | Radovi na sanaciji ulaza u špilju „Pećina“ | 10.200,00 € | 10.172,50 € |
|  | Izvor 4.9. Prihodi od komunalne naknade |  |  |

Sredstva u iznosu od 10.979,50 € utrošena su na stručni nadzor i na radove postavljanja vrata na ulazu u špilju „Pećina“, radi zaštite populacija šišmiša koji se nalaze u „Pećini“.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Katić