Općinski načelnik

KLASA: 363-01/23-01/12

URBROJ: 2133-7-01/1-25-5

Cetingrad, 07. veljače 2025. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2024. godinu na području Općine Cetingrad

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u za 2024. godinu na području Općine Cetingrad kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz održavanje općinskih nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina te održavanje ostale komunalne infrastrukture na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

a) Održavanje općinskih nerazvrstanih cesta

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100008 | Nerazvrstane ceste | 129.954,00 € | 111.312,82 € |
|  | Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta | 9.908,00 € | 9.907,69 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  |  |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 16.500,00 € | 15.358,71 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 15.500,00 € | 15.358,71 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 1.000,00 € | 0,00 € |
|  | Izrada elaborata za ucrtavanje nerazvrstanih cesta | 103.546,00 € | 86.046,42 € |
|  | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 75.987,00 € | 75.987,00 € |
|  | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 27.559,00 € | 10.059,42 € |

Sredstva u iznosu od 9.907,69 € utrošena su na 804,42 m³ kamenog agregata koje je prema potreba na terenu raspoređivan po makadamskim dijelovima općinskih nerazvrstanih cesta, neke od cesta koje su se posipavale je cesta u Maljevačkom Selištu, cesta u Begovom brdu prema Slanovcu, cesta u Đurin Potoku, cesta premaTrnovima te ostale manje popravke gdje se pokazala potreba. Sredstva u iznosu od 8.293,75 € utrošena su na sanaciju asfalta na nerazvrstanim cestama u naselju Sadikovac. Sredstva u iznosu od 1.150,00 € utrošena su troškove sanacije klizišta u naselju Komesarac. Na usluge malčiranja uz općinske nerazvrstane ceste utrošeno je ukupno 5.914,96 eura. Iznos od 86.046,42 € utrošen je na izradu geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Općine.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100009 | Zimska služba | 30.000,00 € | 30.863,75 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 20.100,00 € | 21.060,01 € |
|  | Izvor 5.4. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 9.900,00 € | 9.803,74 € |

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršilo se sukladno Programu zimske službe. Nakon provedene javne nabave Zimska služba povjerena je Valentić toursu, uz stalnu koordinaciju s djelatnikom Općine. Troškovi su sufinancirani tekućim pomoćima Hrvatskih cesta.

b) Održavanje javne rasvjete

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100007 | Javna rasvjeta | 32.000,00 € | 25.601,14 € |
|  | Električna energija | 25.000,00 € | 24.260,43 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume |  | 0,00 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 7.000,00 € | 1.340,71 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 5.000,00 € | 1.340,71 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.000,00 € |  |

Sredstva u iznosu od 24.260,43 € utrošena su na električnu energiju javne rasvjete, na većem dijelu općine instalirana je energetski učinkovita javna rasvjeta koja doprinosi i manjoj potrošnji sredstava. Iznos od 1.340,71 € utrošen je na redovito servisiranje uređaja javne rasvjete, na zamjenu neispravnih rasvjetnih tijela, na spajanje ukrasnih rasvjetnih tijela za vrijeme Božićnih blagdana te ostale usluge održavanja javne rasvjete.

c) Održavanje javnih površina

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/vrsta pomoći/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100010 | Održavanje ostale komunalne infrastrukture | 13.553,00 € | 12.323,90 € |
|  | Materijal i sredstva za održavanje javnih površina | 8.553,00 € | 11.073,90 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 5.000,00 € | 1.250,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Troškovi za održavanje javnih površina ostvareni su u iznosu od 12.323,90 € za materijal i dijelove za kosilice i trimere, te ostali materijal za potreba održavanja javnih površina. Javne površine u centru mjesta u pravilu su se čistile tjednom košnjom trave, uklanjanjem smeća i lišća, u centru se također obavljalo i hortikulturno uređenje javnih površina prema potrebama. Redovita košnja trave i održavanje staza u groblju obavljali su se nekoliko puta tijekom godine na grobljima Sadikovac i Cetingrad. Izvođeni su i drugi radovi uređenja javnih površina kao što su uređenje sajmišta (postavljanje ograde, zamjena krovišta vage), uređenje oko spomenika kulture i ostali radovi prema ukazanim potrebama. Sredstva u iznosu od 4.272,50 € utrošena su na kupnju Božićnih ukrasa.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Katić