Općinski načelnik

KLASA: 024-02/23-01/14

URBROJ: 2133-7-01/1-25-4

Cetingrad, 10. veljače 2025. godine

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinska načelnica Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Cetingrad za 2024. godinu

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad za 2024. godinu kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz kulturu na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Cetingrad realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| K100002 | Obnova starog grada Cetina | 105.000,00 € | 22.583,10 € |
|  | Intelektualne usluge (izrada troškovnika i usluge nadzora kod izvođenja radova) | 5.000,00 € | 5.450,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |
|  | Građevinski radovi sanacije Starog grada Cetina | 100.000,00 € | 17.133,10 € |
|  | Izvor 5.7. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |  |  |

U 2024. godini nastavljeni su radovi na sanaciji starog grada Cetina, uglavnom sredstvima Ministarstva kulture i medija te sredstvima Općine Cetingrad. Sredstva u iznosu 17.133,10 € utrošena su na temelju potpisanog ugovora s Ministarstvom kulture i medije u 2024. godini. Izvođač „GV – Prom“, Jastrebarsko, tijekom 2024. godine nabavio je materijal za izvođenje radova (kamen) te postavio skelu na poziciji Citadela (kula Drenđula i bedem Citadele), sukladno istom ugovoru radovi se nastavljaju i tijekom 2025. godine. Temeljem objavljenog poziva od strane Ministarstva kulture i medija, Općina Cetingrad kandidirala je projekt i za 2025. godinu. Iznos od 1.700,00 € utrošen je na procjenu utjecaja projekta stalnog postava i opremanja Starog grada Cetina – objekt prezentacijskog centra na klimatske promjene, dok je iznos od 3.750,00 utrošen za izmjene i dopune projekta stalnog postava i opremanja Starog grada Cetina – objekt prezentacijskog centra.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100012 | Dan Općine i ostali prigodni datumi | 5.500,00 € | 5.031,52 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Kroz obilježavanje prigodnih datuma tijekom cijele godine do izražaja su došle svi kulturno - povijesne događaji vezani uz Općine Cetingrad i Republiku Hrvatsku.

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/izvor financiranja | Plan za 2024. godinu | Ostvareno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100015 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  |

Sukladno proračunskim mogućnostima Općina potpomaže i rad vjerskih zajednica. Sredstva u iznosu od 3.000,00 € isplaćena se Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije za uređenje dvorišta oko župnog ureda, dok su sredstva u iznosu od 3.000,00 € uplaćena Medžlisu islamske zajednice za sufinanciranje renovacije ulaza (stepeništa) u džamiju u Bogovolji.

Općina Cetingrad

općinska načelnica

___________________

Marina Katić