Općinski načelnik

KLASA: 363-01/24-01/06

URBROJ: 2133-7-01/1-26-2

Cetingrad, 29. svibanj 2026. godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 110/18 i 32/20) i članka 47. Statuta Općine Cetingrad („Glasnik Karlovačke županije“ broj 11/21 i 36a/21) općinski načelnik Općine Cetingrad podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2025. godinu na području Općine Cetingrad

Članak 1.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u za 2025. godinu na području Općine Cetingrad kojim se daje cjelovit prikaz utrošenih sredstava za aktivnosti vezane uz održavanje općinskih nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina te održavanje ostale komunalne infrastrukture na području Općine Cetingrad.

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

a) Održavanje općinskih nerazvrstanih cesta

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja | Plan za 2025. godinu | Ostvareno u 2025. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100008 | Nerazvrstane ceste | 43.000,00 € | 39.176,65 € |
|  | Materijal za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta | 10.000,00 € | 5.546,21 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 16.000,00 € | 4.550,00 € |
|  | Izrada elaborata za ucrtavanje nerazvrstanih cesta | 17.000,00 € | 29.080,44 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 43.000,00 € | 39.176,65 € |
| A100009 | Zimska služba | 30.000,00 € | 47.175,00 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
|  | Izvor 5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 0,00 € | 17.175,00 € |
|  | Izvor 5.4. Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 25.000,00 € | 25.000,00 € |

Sredstva u iznosu od 5.546,21 € utrošena su na nabavu kamenog agregata koji je prema potrebama na terenu raspoređivan po makadamskim dijelovima općinskih nerazvrstanih cesta. Na usluge malčiranja trave uz općinske nerazvrstane ceste utrošeno je ukupno 4.550,00 €. Iznos od 29.080,44 € utrošen je na izradu geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta na području Općine.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama vršilo se sukladno Programu zimske službe. Nakon provedene javne nabave Zimska služba povjerena je Valentić tours-u, uz stalnu koordinaciju s djelatnikom Općine. Troškovi su sufinancirani tekućim pomoćima Hrvatskih cesta.

b) Održavanje javne rasvjete

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja | Plan za 2025. godinu | Ostvareno u 2025. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100007 | Javna rasvjeta | 28.000,00 € | 27.534,82 € |
|  | Električna energija | 25.000,00 € | 25.126,32 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 3.000,00 € | 2.408,50 € |
|  | Izvor 4.3. Doprinos za šume | 28.000,00 € | 27.534,82 € |

Sredstva u iznosu od 25.126,32 € utrošena su na električnu energiju za potrebe javne rasvjete, na većem dijelu općine instalirana je energetski učinkovita LED javna rasvjeta koja doprinosi i manjoj potrošnji sredstava. Iznos od 2.408,50 € utrošen je na redovito servisiranje uređaja javne rasvjete, na zamjenu neispravnih rasvjetnih tijela, na spajanje ukrasnih rasvjetnih tijela za vrijeme Božićnih blagdana te ostale usluge održavanja javne rasvjete.

c) Održavanje javnih površina

| Aktivnost | Naziv aktivnosti/opis radova/izvor financiranja | Plan za 2025. godinu | Ostvareno u 2025. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| A100010 | Održavanje ostale komunalne infrastrukture | 6.000,00 € | 1.664,79 |
|  | Materijal i sredstva za održavanje javnih površina | 6.000,00 € | 1.664,79 |
|  | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 3.000,00 € | 1.664,79 € |
|  | Izvor 4.8. Prihod od komunalne naknade | 2.000,00 € | 0,00 € |
|  | Usluge tekućeg održavanja | 1.000,00 € | 0,00 € |
|  | Izvor 3. Vlastiti prihodi |  | 0,00 € |

Troškovi za održavanje javnih površina ostvareni su u iznosu od 1.664,79 € za materijal i dijelove za kosilice i trimere, te ostali materijal za potreba održavanja javnih površina. Javne površine u centru mjesta u pravilu su se čistile tjednom košnjom trave, uklanjanjem smeća i lišća, u centru se također obavljalo i hortikulturno uređenje javnih površina prema potrebama. Redovita košnja trave i održavanje staza u groblju obavljali su se nekoliko puta tijekom godine na grobljima Sadikovac i Cetingrad.

Općina Cetingrad

općinski načelnik

___________________

Milan Bogović